渭南市临渭区农业农村局

关于做好2020年农产品仓储保鲜冷链设施

建设工作的紧急通知

各镇人民政府，各有关街道办事处：

按照6月29日全省农产品仓储保鲜冷链设施建设工作视频会会议精神和市农业农村局《关于做好2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设工作的紧急通知》（渭农发[2020]180号）文件精神，现就我区做好项目的有关工作提出如下要求：

一、全面摸底统计

今年项目支持新型经营主体新建、改扩建一批农产品仓储保鲜冷链设施。各街镇要根据项目实施要求，在前期摸底调查的基础上，核实以下内容：

1.明确实施区域。聚焦“3+X”特色产业，重点保证葡萄、猕猴桃和蔬菜主产区，兼顾时令水果、食用菌、花椒等在当地具有较强脱贫增收带动能力的区域特色果蔬类农产品等。

2.明确实施主体。项目实施主体为县级以上示范家庭农场和农民专业合作社，各街镇所筛选的实施主体必须有相关认定文件作为支撑。原则上建设主体不得同时享受中央农产品仓储保鲜冷链设施建设项目补助与省级财政优势农产品贮藏设施项目资金支持。

3.明确建设内容。一是实施主体根据实际需求选择冷藏库、气调库、预冷库、通风库、贮藏窖等设施类型和规模。二是建设规模在500吨以上的，应配备具有通信功能的信息自动采集监测传输设备。

4.明确补贴标准。一是冷藏库、预冷库、气调库建设项目补助比例上限不超过仓储保鲜设施全部工程造价的30%；通风库建设项目补助比例上限不超过全部工程造价的25%；贮藏窖建设项目补助比例上限不超过全部工程造价的20%。二是所有建设项目单个最高补助资金不超过100万元。三是项目建设时间节点为2020年1月1日后开建，11月30日前完工并通过验收，不在时间节点范围内不予补助。

5.明确补贴方式。采取“先建后补、以奖代补”的方式。即实行建设预立项,项目实施结束经验收合格、公示符合建设要求无异议后再予以补助。

二、实施步骤

坚持省级统筹、市级督导、县级实施，推行从线上申请、审核、公示到补助发放的全过程管理，逐步进行农产品仓储保鲜冷链设施建设延伸绩效管理。

1.及时组织申报。新型农业经营主体通过农业农村部农产品仓储保鲜冷链信息系统申报仓储保鲜冷链设施建设项目。申请主体按规定提交申请资料，对其真实性、完整性和有效性负责，并承担相关法律责任。县级农业农村部门在申报工作正式启动10个工作日前，向社会公布申报起止时间、方式内容等相关事宜，组织指导新型经营主体下载农业农村部农产品仓储保鲜冷链信息系统，及时准确开展申报工作，7月27日前完成建设主体申报工作，8月8日前完成设施建设项目审核公示（公示期不少于5天），并将审核结果及时向申报主体反馈。

2.抓紧开工建设。建设主体要按照设计、施工、验收技术规范要求，自主选择具有专业资格和良好信誉的施工单位开展建设，采购符合标准的设施设备，承担相应的责任义务，对建设的仓储保鲜冷链设施拥有所有权，可自主使用、依法依规处置。设施建设、设备购置等事项须全程留痕。

3.严格组织验收。新型农业经营主体完成仓储保鲜冷链设施建成后，向区农业农村局提出验收申请。区农业农村局会同相关部门，邀请相关技术专家进行验收，并于15个工作日（不含公示时间）内完成验收工作。对不符合验收要求的设施，及时通知建设主体进行整改。验收合格后，对全区仓储保鲜冷链设施拟发放补助情况公示不少于5天，并形成资金使用绩效初步评估报告，报市级农业农村部门复核评定。

三、工作要求

1.加强组织领导。区农业农村局成立农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程项目工作组，由主要领导担任组长、分管领导担任副组长，局种植业股、项目股负责牵头抓总，会同有关股室共同推进落实，各街镇也要成立相关工作机构，落实专人负责，强化监督检查等各项组织协调工作。

2.及时上报摸底统计情况。请各街镇高度重视，认真组织摸排工作，务必于7月1日12:00前将附表报局种植业股。

电话：3039125   联系人：陈丽萍  曹艳艳

附：2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设需求统计表

渭南市临渭区农业农村局

2020年6月30日

附件：       2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设需求统计表

填报单位（盖章）：                                                                              日期：

| 序号 | 建设主体名称 | 主体等级 | 冷库类型 | 冷库容积（吨） | 新建/改扩建 | 预计冷库及配套设施总造价（万元） | 拟建地址 | 拟建设时间 | 计划贮藏产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.主体等级：县级以上示范家庭农场、农民合作社示范社，有相关认定文件支撑；2.冷库类型：冷藏库、预冷库、气调库、通风库、贮藏窖，小型移动式冷库；3.拟建设时间包括项目建设起始至结束